La metodología en Cascada (Waterfall) es un enfoque de gestión de proyectos y desarrollo de software estructurado de forma secuencial y lineal. Fue uno de los primeros modelos formales de la ingeniería de software (popularizado por Winston Royce en 1970) y establece que cada fase del proyecto debe completarse totalmente antes de que comience la siguiente, fluyendo siempre hacia abajo como una cascada de agua.

## Las Fases del Modelo

El desarrollo avanza a través de etapas estrictamente delimitadas:

[ Análisis de Requisitos ]
             │
             ▼
      [ Diseño del Sistema ]
                 │
                 ▼
          [ Implementación ]
                     │
                     ▼
             [ Verificación / Pruebas ]
                         │
                         ▼
                  [ Mantenimiento ]

- Análisis de Requisitos: Se recopilan, documentan y aprueban todos los requisitos funcionales y no funcionales del cliente al inicio del proyecto (documento SRS/ERS). Nada se deja abierto a la interpretación.

- Diseño del Sistema: Se define la arquitectura del software, esquemas de bases de datos, diagramas de clases/componentes y especificaciones técnicas.

- Implementación (Codificación): Los desarrolladores escriben el código fuente basándose estrictamente en la documentación del diseño.

- Verificación y Pruebas (QA): Se integra el software completo y se prueban los módulos para detectar errores, asegurar la calidad y verificar que cumpla los requisitos iniciales.

- Mantenimiento y Despliegue: Se entrega el producto final al usuario/cliente y se gestionan parches de seguridad, correcciones de errores o actualizaciones menores.

## Características Principales

- Orientado a la documentación: Cada fase genera entregables específicos (documentos de requisitos, arquitectura, manuales) que sirven de entrada para la fase siguiente.

- Control de cambios estricto: Modificar un requisito en etapas avanzadas (como en Pruebas) implica un costo muy alto y rehacer fases previas.

- Hitos de revisión definitivos: La transición entre fases requiere la aprobación formal (sign-off) por parte del cliente o líder de proyecto.

## Ventajas y Desventajas

| Ventajas | Desventajas |
| --- | --- |
| Estructura clara y predecible: Fáciles de gestionar con cronogramas y presupuestos definidos desde el primer día. | Poca flexibilidad al cambio: Adaptar nuevos requisitos durante el desarrollo es extremadamente costoso y complejo. |
| Documentación completa: Cada etapa queda minuciosamente registrada, facilitando el relevamiento técnico. | Entrega tardía de valor: El cliente no ve un software funcional hasta las etapas finales del proyecto. |
| Ideal para requisitos estables: Funciona de manera óptima cuando el cliente sabe con precisión qué necesita desde el inicio. | Riesgo elevado al final: Si se cometió un error en el análisis de requisitos, se descubrirá recién en la fase de pruebas. |

## Casos de Uso Recomendados

Cascada sigue siendo la elección adecuada en escenarios donde la impredecibilidad debe ser cero:

- Sistemas críticos o de alta seguridad: Software médico, aeronáutica, infraestructura bancaria o sistemas gubernamentales donde un fallo pone en riesgo vidas o cuantioso capital.

- Proyectos con requisitos normativos rígidos: Licitaciones públicas o contratos con especificaciones legales inmutables.

- Proyectos con alcance claro y tecnología conocida: Desarrollos donde las tecnologías a usar están maduras y el equipo tiene amplia experiencia previa.