# Informe de Propuesta de Proyecto

Título del Proyecto: Migración e Integración de un Sistema de Gestión Académica

Cátedra / Materia: Taller de Tecnología Aplicada

Metodología Seleccionada: Metodología en Cascada (Waterfall)

## 1. Contexto y Problemática

Actualmente, la institución gestiona la información académica (calificaciones, actas de examen y asistencias) mediante archivos planos desorganizados y planillas de cálculo (Excel/CSV). Esta modalidad genera fragmentación de la información, alto riesgo de inconsistencias, ausencia de validaciones de integridad referencial y demoras operativas al momento de consultar el historial académico de los estudiantes.

## 2. Propuesta de Solución

Se propone el desarrollo e implementación de un sistema centralizado de gestión académica estructurado sobre una base de datos relacional (MySQL/PostgreSQL) y una interfaz web para consultas y reportes. El proyecto abarca desde la extracción y limpieza de las fuentes de datos legacy hasta la carga masiva y puesta en producción de la nueva plataforma.

## 3. Justificación de la Metodología en Cascada

La metodología en cascada es el enfoque idóneo para este proyecto por las siguientes razones:

- Requisitos estables e inmutables: La estructura de planes de estudio, materias, actas y fórmulas de promedios está completamente definida por el marco normativo institucional y no cambiará durante el desarrollo.

- Dependencia secuencial estricta: Existe una cadena de precedencia clara: no es posible desarrollar la interfaz de consulta ni migrar los datos sin haber finalizado y validado formalmente el diseño de la base de datos relacional.

- Trazabilidad y control: Permite entregar documentación técnica formal al finalizar cada etapa (SRS, modelo de base de datos, planes de prueba) asegurando el control de calidad antes del despliegue final.

## 4. Estructura de Fases y Entregables

- Fase 1: Análisis de Requisitos y Diagnóstico

  - Entregables: Especificación de Requisitos de Software (SRS) y Diccionario de Mapeo de Datos Legacy.

- Fase 2: Diseño del Sistema y Base de Datos

  - Entregables: Modelo Entidad-Relación (DER) en 3FN y Arquitectura del Proceso ETL.

- Fase 3: Implementación y Desarrollo

  - Entregables: Scripts DDL de base de datos, Scripts de Migración ETL y Aplicación Web de Consulta.

- Fase 4: Verificación y Pruebas (QA)

  - Entregables: Informe de Integridad Referencial y Auditoría Cruzada de Datos Migrados.

- Fase 5: Despliegue y Mantenimiento

  - Entregables: Carga Masiva Definitiva, Manual de Usuario y Resguardo del Sistema Legado.